| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 0.1.0 | Juan Diego Recta | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Flavio Gonzalo Oré Chávez | 20/04/2025 | Planificación de costos inicial |
| 0.1.1 | Juan Diego Recta  Denni Medina |  |  | 23/04/2025 | Adición de costos de consumibles y no consumibles |

COSTEO DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Servicio Express | S.E |

| *ENTREGABLE* | *ACTIVIDAD* | *Tipo de Recurso: Personal* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDADES* | *CANTIDAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* |
| *Inicial* | *Desarrollo* | *Desarrollador de Software* | *Horas* | *100* | *50* | *5000* |
| *Inicial* | *Desarrollo* | *Analista de Negocio* | *Horas* | *46* | *50* | *2300* |
| *Inicial* | *Desarrollo* | *Gestor de Proyecto / QA* | *Horas* | *41* | *50* | *2,050* |
| *Inicial* | *Desarrollo* | *Diseñador UX/UI* | *Horas* | *14.8* | *25* | *370* |

| *ENTREGABLE* | *ACTIVIDAD* | *Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDADES* | *CANTIDAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* |
| *Inicial* | *Compra de licencias* | *Licencia Notion* | *Anual* | *4* | *S/240* | *S/960* |
| *Inicial* | *Compra de licencias* | *GitHub Pro* | *Anual* | *4* | *S/200* | *S/800* |
| *Inicial* | *Compra de licencias* | *Visual Studio Professional* | *Mensual* | *4* | *S/168* | *S/672* |
| *Inicial* | *Compra de licencias* | *Herramientas de gestión de proyectos* | *Licencia* | *4* | *S/100* | *S/400* |

| *ENTREGABLE* | *ACTIVIDAD* | *Tipo de Recurso: Máquinas o no consumibles* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDADES* | *CANTIDAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* |
| *Inicial* | *Adquisición de equipos* | *Equipos de capacitación* | *Unitario* | *4* | *S/2100* | *S/8400* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |