*REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS*

| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 0.1.0 | Denni Medina | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Flavio Gonzalo Oré Chávez | 09/04/2025 | Análisis inicial de riesgos |
| 0.1.1 | Recra Palomino, Juan Diego De Lawrence | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Flavio Gonzalo Oré Chávez | 20/04/2025 | Nuevos riesgos identificados y actualización de los riesgos ya identificados |
| 0.1.2 | Denni Medina |  |  | 22/04/2025 | Ajuste en riesgo R-07 |

*IDENTIFICADOS*

| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| --- | --- |
| Servicio Express | S.E |

| **Código del Riesgo** | **Causa Detonante** | **Evento de Riesgo** | **Efecto sobre el Proyecto** | **Elemento WBS Afectado** | **Aviso/Señal Temprana** | **Causa Raíz** | **Categoría a la que pertenece el riesgo** | **Respuesta planificada Potencial** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Dificultad técnica no anticipada | El código backend incumple los requisitos | Retraso en la entrega de funcionalidades | Áreas del proyecto | Incremento de bugs | Falta de experiencia | Técnico | Revisión temprana del diseño. Pruebas continuas |
| R-02 | Baja familiaridad con herramientas | Mal uso de Figma por parte del equipo | Retraso en el diseño | Áreas del proyecto | Retraso en entregables parciales | Falta de experiencia con la herramienta | Organizacional | Capacitación interna al inicio del proyecto |
| R-03 | Fallas de hardware | Un equipo se avería | Pausa en las actividades del desarrollador afectado | Caso de negocio | Reportes de lentitud o errores en los equipos | Uso de equipos sin correcto mantenimiento | Técnico | Mantenimientos preventivos y revisiones frecuentes |
| R-04 | Sobrecarga de tareas en el equipo | Burnout o abandono de algún desarrollador | Disminución de productividad | Áreas del proyecto | Quejas, baja participación | Planificación de carga laboral incorrecta | RH | Reasignación de tareas y descansos |
| R-05 | Presupuesto insuficiente | Falta de dinero | baja calidad del producto |  | fondo restante insuficiente | Equivoca estimación de costos | Financiero | Gestionar con cautela los futuros costes |
| R-06 | Desastres naturales | Interrupciones externas | Pausa forzada en el avance | Restaurante MADY | Alertas meteorológicas | Movimiento abrupto en la superficie de la tierra | Factor externo | Reprogramación de actividades |
| R-07 | Miembros del equipo enfermos | Personal reducido | Demora en avances del proyecto | Áreas del proyecto | Faltas de parte del miembro afectado | Exposicion del colaborador a algún agente infeccioso | Salud | Implementar planes de acción para cubrir la ausencia del personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |