|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 0.1.0 | Juan Diego Recra | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Juan Diego Recra | 23/04/25 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Código del problema*** | ***Descripción*** | ***Fecha de identificación*** | ***Responsable*** | ***Gravedad*** | ***Plan de acción*** |
| **P01** | Confusión del personal administrativo en el uso del sistema | 21/04/2025 | Juan Diego Recra | Media | Organizar sesiones adicionales de capacitación para los usuarios claves |
| **P02** | Inconsistencia en el cálculo de los pedidos | 22/04/2025 | Oré Chávez, Flavio Gonzalo | Alta | Revisar las fórmulas de cálculo en el módulo de calificaciones |

***Realización del registro y seguimiento de problemas y riesgos***