| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Juan Diego Recra | Juan Diego Recra | Juan Diego Recra | 19/05/2025 | Primera versión de la inspección de calidad |

***Inspección de calidad Nro. 1***

| Nombre del Proyecto | | | | | | Siglas del Proyecto | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Express | | | | | | S.E. | | | | | | |
| Datos del Entregable Inspeccionado | | | | | | | | | | | | |
| *Elaborado por Juan Diego Recra* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivos de la Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo principal de la inspección es identificar defectos, inconsistencias y oportunidades de mejora en los entregables relacionados con los casos de uso, criterios de prueba y trazabilidad del sistema, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el proceso de desarrollo del sistema. | | | | | | | | | | | | |
| *Grupo de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA | | ROL EN EL PROYECTO | | | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN | | | | | OBSERVACIONES | | |
| Juan Diego Recra | | QA Tester | | | Coordinador de la inspección | | | | | Revisión de casos de prueba y trazabilidad. | | |
| Juan Diego Recra | | Desarrollador | | | Inspector | | | | | Validación de consistencia en las tablas de prueba. | | |
| Juan Diego Recra | | Analista de Requisitos | | | Observador | | | | | Verificación del cumplimiento con los requerimientos. | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| *Datos de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | TIEMPO DE PRUEBA | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| 17/05/2025 | 3 horas | | Revisión completa de los CP01 al CP14. | | | | | | | | | |
| 18/05/2025 | 3 horas | | Inspección de trazabilidad entre CP y CU. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 5 horas | | Validación de tablas de aceptación, observaciones y QA. | | | | | | | | | |
| Resultados de la Inspección | | | | Conforme | | | | 27 | No conforme | | | 1 |
| *Lista de defectos a corregir o mejoras a realizar* | | | | *RESPONSABLE* | | | *FECHA REQUERIDA* | | | | *OBSERVACIONES* | |
| Validación de contraseña | | | | Juan Diego Recra | | | 20/10/2024 | | | | Revisar y corregir la validación del correo. | |
| Visibilidad de mensaje de error (CP08) | | | | Juan Diego Recra | | | 22/10/2024 | | | | Revisar proceso de autenticación de administradores. | |
| Bloqueo de modificación en cocina | | | | Juan Diego Recra | | | 25/10/2024 | | | | Adecuar los mensajes de error por problemas de conexión. | |
| *Observaciones complementarias* | | | | | | | | | | | | |
| Se recomienda reforzar la validación en los campos de formulario clave (correo, contraseña) y mejorar los mensajes de error para brindar mayor claridad al usuario final. La interfaz de visualización de estados de mesa funciona correctamente, pero se sugiere actualizar dinámicamente sin necesidad de recarga manual. | | | | | | | | | | | | |
| *Documentos Adjuntos* | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Establecimiento de proceso de QA, | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Realización del registro de no conformidades de QA (Checklist) | | | | | | | | | | | | |