|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Juan Diego Recra | Juan Diego Recra | Juan Diego Recra | 19/05/2025 | Primera versión de la inspección de calidad |

***Inspección de calidad Nro. 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | | | | | | Siglas del Proyecto | | | | | | |
| Servicio Express | | | | | | S.E. | | | | | | |
| Datos del Entregable Inspeccionado | | | | | | | | | | | | |
| *Elaborado por Juan Diego Recra* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivos de la Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo principal de la inspección es identificar defectos, inconsistencias y oportunidades de mejora en los entregables relacionados con los casos de uso, criterios de prueba y matriz de trazabilidad del sistema.  Se busca asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos durante el proceso de desarrollo. | | | | | | | | | | | | |
| *Grupo de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA | | ROL EN EL PROYECTO | | | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN | | | | | OBSERVACIONES | | |
| Flavio Oré Chávez | | QA Tester | | | Coordinador de la inspección | | | | | Revisión de casos de prueba y trazabilidad. | | |
| Edwin Luicho Chavez | | Desarrollador | | | Inspector | | | | | Validación de consistencia en las tablas de prueba. | | |
| Juan Diego Recra | | Analista de Requisitos | | | Observador | | | | | Verificación del cumplimiento con los requerimientos. | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| *Datos de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | TIEMPO DE PRUEBA | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 5 horas | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Revisión general de criterios de prueba, trazabilidad y cumplimiento de requisitos. | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
| Resultados de la Inspección | | | | Conforme | | | | 27 | No conforme | | | 1 |
| *Lista de defectos a corregir o mejoras a realizar* | | | | *RESPONSABLE* | | | *FECHA REQUERIDA* | | | | *OBSERVACIONES* | |
| Validación de contraseña | | | | Juan Diego Recra | | | 20/10/2024 | | | | Corregir validación y control del campo “contraseña”. | |
| Visibilidad de mensaje de error (CP08) | | | | Flavio Oré Chávez | | | 22/10/2024 | | | | Ajustar visualización del mensaje de error al eliminar usuario. | |
| Bloqueo de modificación en cocina | | | | Edwin Luicho Chavez | | | 25/10/2024 | | | | Impedir edición de pedidos una vez estén en preparación. | |
| *Observaciones complementarias* | | | | | | | | | | | | |
| Se recomienda reforzar la validación de campos clave como correo y contraseña, así como mejorar los mensajes de error para facilitar su comprensión al usuario final.  La visualización del estado de las mesas funciona correctamente, pero se sugiere implementar una actualización dinámica sin necesidad de recargar manualmente la interfaz. | | | | | | | | | | | | |
| *Documentos Adjuntos* | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Establecimiento de proceso de QA, | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Realización del registro de no conformidades de QA (Checklist) | | | | | | | | | | | | |