***REGISTRO DE CAMBIOS SOLICITADOS***

| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 0.1.0 | Juan Diego Recra | Flavio Gonzalo Oré Chávez | Flavio Gonzalo Oré Chávez | 25/04/2025 | Cambios solicitados |
|  |  |  |  |  |  |

| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| --- | --- |
| Servicio Express | S.E |

| **Código de Solicitud de cambio** | **Fecha** | **Solicitada por** | **descripción** | **Estado** | **Decisión** | **Fecha de CIERRE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | 2025-04-12 | Mesero | Implementar funcionalidad para agregar notas especiales a los ítems del pedido. | En Proceso | Por determinar | 2025-05-17 |
| SC-002 | 2025-04-12 | Cocinero | Añadir la hora de recepción del pedido en la interfaz de la cocina. | En Proceso | Aprobado | 2025-05-23 |
| SC-003 | 2025-04-12 | Gerente | Incluir un reporte básico que muestre el promedio de tiempo de rotación de las mesas. | En proceso | Por determinar | 2025-05-30 |
| SC-004 | 2025-04-12 | Mesero | Implementar una alerta visual cuando un pedido para esa mesa esté listo en la cocina. | En proceso | Por determinar | 2025-05-30 |
| SC-005 | 2025-04-12 | Dueño | Mejora en el gestionamiento del catálogo de productos. | En proceso | Aprobado | 2025-05-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |